**앱 개발 동업 계약서**

1. **어플리케이션**
   1. 제목: iLovMusic
   2. 지원 단말: iPhone (Android 개발 추후결정)
   3. 배포 방식: Appstore
   4. 언어: 한국어, 영어, 일본어, 등등
   5. 판매가: 추후결정
   6. 카테고리: Music
   7. 내용: 음악 파일을 직관적으로 재생할 수 있는 앱
2. **참여 인원 및 역할**
   1. 번역 등의 추가적 참여 인원은 동업이 아닌 위탁이나 외주 계약으로 관계를 맺으며,  
      해당 임금은 동업자들의 공동자금으로 지출하도록 한다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 이름 | 역할 | 담당 업무 | 연락처 |
| 김태환 | Project Manager 기획(UX/UI)  마케팅  배포 | 일정 및 인력 관리  앱 기획안 작성  UI/UX 기획  앱스토어 판매 계약 | 010-7755-4400  liger745547(Gmail) |
| 이재훈 | 프로그래밍  서버관리 | UI/UX 개발  기능 개발  개발 후 유지 및 보수 | 010-8259-1988 jaehoonlee88(Gmail) |
| 김종욱 | 디자인  마케팅 비디오  앱 소개 포스팅 | UI/UX Design  1st, 2nd Theme Design  Items Design  Marketing Video  디자인 수정 및 개선 | 010-9525-5770  Flowerhyolee(Hanmail) |

1. **수익 분배**
   1. 최초 등록 후 6개월 간 아래와 같이 수익 분배를 한다.
   2. 애플에서 수익이 입금된 날 이후 2주 이내에 해당 입금된 금액을   
      김태환(1/3), 이재훈(1/3), 김종욱(1/3)에게 지급한다.
   3. 6개월 이후에는 협의 하에 분배 원칙을 다시 정한다.
   4. 개발, 디자인, 홍보에 들어가는 추가적인 비용은 1:1:1로 지불하며, 애플에서 생기는 수익으로 정산한다.
2. **일정**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 기획 | 홍보 | 디자인 | 개발 | 등록 |
| 1주 | UI/UX개선 |  | Image size | 개발기획 |  |
| 2주 | UI/UX개선 |  | 1st theme | UI개발 |  |
| 3주 | Guide 기획 |  | 1st theme | UI개발 |  |
| 4주 | Sound Effect | 리뷰사이트조사 | Guide | 기능개발 |  |
| 5주 | Label 정리 | 앱소개/포스팅 작성 | 2nd theme | 기능개발 |  |
| 6주 | Label 번역 | 앱소개/포스팅 번역 | 2nd theme | Error fix |  |
| 7주 | Shop 기획 | 출시 이벤트 기획 | Item | Server | App등록 |
| 8주 |  | 리뷰 의뢰 | Item | Shop | App등록 |
| 9주 |  | 앱소개/포스팅 게시 | App Video | Bug fix | App등록 |
| 10주 |  |  |  |  | 5/5게시 |

* 1. 일정표
  2. 개인적인 사유로 2주 이상 합의된 일정을 지체시킬 시에는 보충 인력을 투입 등의 방법으로 책임지도록 한다.

1. **저작권**
   1. 본 어플리케이션의 등록/배포/이용 권한은 김태환에게 있음
   2. 아이콘 및 이미지의 저작 권한은 김종욱에게 있음
   3. 프로그램 소스 코드의 저작권은 이재훈에게 있음
2. **본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자의 상호 협의에 의한 해결을 모색하되, 분쟁에 관한 합의가 이루어지지 아니한 경우에는   
   서울지방법원을 합의 관할로 하여 소송을 통해 분쟁을 해결하기로 한다.**

위 계약을 증명하기 위하여 본 계약서를 3통 작성하여 서명 또는 날인한 후 당사자가 각각 1통씩 보관한다.

2012년 02 월 25 일

김태환 (인)

이재훈 (인)

김종욱 (인)