**앱 마케팅 전담 계약서**

1. **어플리케이션**
   1. 제목: Music Off
   2. 지원 단말: Android
   3. 배포 방식: Android Market
   4. 언어: 한국어, 영어, 일본어, 등등
   5. 판매가: free, $0.99(Additional Setting), $0.99(Widget)
   6. 카테고리: Music and Audio
   7. 내용: Turns off other music player apps
   8. 상호명: uTopia
2. **참여 인원 및 역할**
   1. 프로그래밍, 번역 등의 추가적 참여 인원은 동업이 아닌 위탁이나 외주 계약으로 관계를 맺으며, 해당 임금은 동업자들의 공동자금으로 지출하도록 한다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 이름 | 역할 | 담당 업무 | 연락처 |
| 김태환 | Project Manager 기획(UX/UI)  배포 | 일정 및 인력 관리  앱 기획안 작성  UI/UX 기획  안드로이드 마켓 관리 | 010-7755-4400  liger745547(Gmail) |
| 이 라 | 마케팅  마케팅 비디오  앱 소개 포스팅 | Marketing  Marketing Video | 010-3352-3086  layla\_lalee(naver) |

1. **수익 분배**
   1. 구글에서 수익이 입금된 날 이후 2주 이내에 해당 입금된 금액을 이라에게 지급한다.
   2. 수익 배분은 김태환 2/3, 이라1/3으로 한다.
   3. 개발, 디자인, 홍보에 들어가는 추가적인 비용은 2:1로 지불하며, 구글에서 생기는 수익으로 정산한다.
2. **일정**
   1. **초기 시작일정표**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 업무명 | 시작일 ~ 종료일 | 기간 |
| 소개 동영상 스토리보드 작성 | 12.03.05~03.07 | 3 |
| 소개 동영상 제작 | 12.03.08~03.11 | 4 |
| 미국, 일본 앱 소개 사이트 리스트 | 12.03.12~03.14 | 3 |
| 앱 소개 사이트 리뷰 요청 양식 작성 | 12.03.15~03.18 | 4 |
| 앱 리뷰 포스팅 모델 작성 | 12.03.19~03.22 | 4 |
| 미국, 일본 블로그 계정 생성 | 12.03.23~03.25 | 3 |
| 포스팅, 리뷰 요청 양식 번역 | 12.03.26~03.28 | 3 |
| 국내 유명 앱 커뮤니티에 포스팅 | 12.03.29~03.30 | 2 |
| 미국, 일본 블로그에 포스팅 | 12.03.31~04.01 | 2 |
| 미국, 일본 앱 소개 사이트에 리뷰 요청 | 12.04.02~04.03 | 2 |
| 앱 리뷰 포스팅 결과 확인 | 12.04.04 | 1 |
| 미국, 일본 사용자 변화 추이 분석 | 12.04.05 | 1 |
| 이벤트 관련 브레인 스토밍 회의 | 12.04.06 | 1 |
| 블로그 포스팅 이벤트 | 12.04.07~04.08 | 2 |
| 페이스북 좋아요 이벤트 | 12.04.09~04.10 | 2 |

* 1. **추후 일정은 마케팅에 의한 다운로드 및 결재 량 변화 추이 분석 후 추가.**

1. **저작권**
   1. 본 어플리케이션의 등록/배포/이용, 아이콘, 이미지, 프로그램 소스 코드의 권한은 김태환에게 있음
   2. 비디오 저작권한 및 마케팅관련 지적재산권은 이라에게 있음
2. **본 계약 해지할 시 해지 당사자의 저작권 및 수익배분은 회사가 가지게 된다.**
3. **본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자의 상호 협의에 의한 해결을 모색하되, 분쟁에 관한 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 서울지방법원을 합의 관할로 하여 소송을 통해 분쟁을 해결하기로 한다.**

위 계약을 증명하기 위하여 본 계약서를 2통 작성하여 서명, 날인한 후 당사자가 각각 1통씩 보관한다.

**2012년 03월 11일**

**김태환 (891211-1081413)** (서명) (날인)

**이 라 (890825-2081620)** (서명) (날인)