**앱 마케팅 전담 계약서**

본 동업 계약서는 사업자 신한희와 동업자 이라와의 마케팅 일정 및 수익 구조를 나타낸다.

1. **어플리케이션**
   1. 제목: Music Off
   2. 지원 단말: Android
   3. 배포 방식: Android Market
   4. 언어: 한국어, 영어, 일본어, 등등
   5. 판매가: free, $0.99(Additional Setting), $0.99(Widget)
   6. 카테고리: Music and Audio
   7. 내용: Turns off other music player apps
   8. 상호명: uTopia
2. **참여 역할**
   1. 이라 2012년 3월 18일부로 uTopia에서 개발한 MusicOff의 마케팅을 맡으며 현재기준 하루 평균 다운로드 수(현재5,000회)가 5배가 될 때까지 충실히 마케팅에 임한다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 이름 | 역할 | 담당 업무 | 연락처 |
| 이 라 | 마케팅  마케팅 비디오  앱 소개 포스팅 | Marketing  Marketing Video | 010-3352-3086  layla\_lalee(naver) |

* 1. 하루 평균 다운로드 수가 15,000회 이상이 되면, App Home화면과 Thanks To에 Maketer 이름과 메일 또는 블로그를 추가한다.

1. **수익 분배**
   1. 구글에서 수익이 입금된 날 이후 2주 이내에 해당 입금된 금액을 이라에게 지급한다.
   2. 수익 배분은 순이익의 1/3으로 한다.
   3. 개발, 디자인, 홍보, 번역 등의 추가적인 비용은 공동자금으로 지불하며, 구글에서 생기는 수익으로 정산한다.
2. **일정**
   1. **초기 일정표 (3월 4일 시작일 기준)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 업무명 | 시작일 ~ 종료일 | 기간 |
| 소개 동영상 스토리보드 작성 | 12.03.04~03.07 | 4 |
| 소개 동영상 제작 | 12.03.08~03.15 | 8 |
| 미국, 일본 앱 소개 사이트 리스트 | 12.03.16~03.18 | 3 |
| 앱 소개 사이트 리뷰 요청 양식 작성 | 12.03.19~03.23 | 5 |
| 앱 리뷰 포스팅 모델 작성 | 12.03.24~03.27 | 4 |
| 미국, 일본 블로그 계정 생성 | 12.03.28~03.31 | 4 |
| 포스팅, 리뷰 요청 양식 번역 | 12.04.01~04.05 | 5 |
| 국내 유명 앱 커뮤니티에 포스팅 | 12.04.06~04.07 | 2 |
| 미국, 일본 블로그에 포스팅 | 12.04.08~04.10 | 3 |
| 미국, 일본 앱 소개 사이트에 리뷰 요청 | 12.04.11~04.14 | 4 |
| 앱 리뷰 포스팅 결과 확인 | 12.04.16~04.17 | 2 |
| 미국, 일본 사용자 변화 추이 분석 | 12.04.17~ | ? |

* 1. **추후 일정은 마케팅에 의한 다운로드 수 변화 분석 후 추가한다.**
  2. **마케팅에 소요되는 일정은 최대 3달로 하고 3달 내에 목표량을 이루지 못할 시 본 계약은 자동 해지된다.**

1. **저작권**
   1. 마케팅관련 홍보 동영상 및 지적재산권은 이라에게 있음
2. **본 계약 해지할 시 해지 당사자의 저작권 및 수익배분은 회사가 가지게 된다.**
3. **본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자의 상호 협의에 의한 해결을 모색하되, 분쟁에 관한 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 서울지방법원을 합의 관할로 하여 소송을 통해 분쟁을 해결하기로 한다.**

위 계약을 증명하기 위하여 본 계약서를 2통 작성하여 서명, 날인(인감 또는 지장)한 후 당사자가 각각 1통씩 보관한다.

**2012년 03월 18일**

**신한희 (631119-2117119)** (서명) (날인)

**이 라 (890825-2081620)** (서명) (날인)