**앱 개발 동업 계약서**

1. **어플리케이션**
   1. 제목: iLuvMusic
   2. 지원 단말: iPhone (iPad 개발 추후결정)
   3. 배포 방식: Appstore
   4. 언어: 한국어, 영어, 일본어, 등등
   5. 판매가: $2.99(APP), $1.99(Theme), $0.99(Timer, Alarm)
   6. 카테고리: Music
   7. 내용: Beautiful, Fun, Intuitive, Smart, Neat, Powerful Music Player
   8. 상호명: uTopia
2. **참여 인원 및 역할**
   1. 마케팅, 번역 등의 추가적 참여 인원은 동업이 아닌 위탁이나 외주 계약으로 관계를 맺으며, 해당 임금은 동업자들의 공동자금으로 지출하도록 한다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 이름 | 역할 | 담당 업무 | 연락처 |
| 김태환 | Project Manager 기획(UX/UI)  마케팅  배포 | 일정 및 인력 관리  앱 기획안 작성  UI/UX 기획  앱스토어 판매 계약 | 010-7755-4400  liger745547(Gmail) |
| 이재훈 | 프로그래밍  서버관리 | UI/UX 개발  기능 개발  개발 후 유지 및 보수 | 010-8259-1988 jaehoonlee88(Gmail) |
| 김종욱 | 디자인  마케팅 비디오  앱 소개 포스팅 | UI/UX Design  1st, 2nd Theme Design  Items Design  Marketing Video  디자인 수정 및 개선 | 010-9525-5770  Flowerhyolee(Hanmail) |

1. **수익 분배**
   1. 애플에서 수익이 입금된 날 이후 2주 이내에 해당 입금된 금액을 김태환, 이재훈, 김종욱에게 지급한다.
   2. 수익 배분은 김태환 1/3, 이재훈 1/3, 김종욱 1/3으로 한다.
   3. 개발, 디자인, 홍보에 들어가는 추가적인 비용은 1:1:1로 지불하며, 애플에서 생기는 수익으로 정산한다.
2. **일정**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 기획 | 마케팅 | 디자인 | 개발 | 등록 |
| 1주 | UI/UX기획 |  | Image size | 개발기획 |  |
| 2주 | UI/UX기획 |  | 1st theme | UI/UX개발 |  |
| 3주 | UI/UX기획 |  | 1st theme | UI/UX개발 |  |
| 4주 | Guide 기획 |  | 1st theme | UI/UX개발 |  |
| 5주 | Guide 기획 |  | guide | UI/UX개발 |  |
| 6주 | Sound effect |  | guide/2nd | 기능개발 |  |
| 7주 | Sound effect | App소개작성 | 2nd theme | 기능개발 |  |
| 8주 | Sound effect | Promo-Movie | 2nd theme | 기능개발 | App등록 |
| 9주 | App리젝확인 | Promo-Movie | Promo-Movie | 기능개발 | App등록 |
| 10주 | UI/UX개선 | App포스팅작성 | Movie/3rd | Error fix | App등록 |
| 11주 | Guide개선 | 소개/포스팅번역 | 3rd theme | Bug fix | App등록 |
| 12주 | 마케팅 개선 | 이벤트 및 게시 | 3rd theme | Bug fix | App등록 |
| 13주 |  |  |  |  | App게시 |

1. **저작권**
   1. 본 어플리케이션의 등록/배포/이용 권한은 김태환에게 있음
   2. 아이콘, 이미지 및 비디오의 저작 권한은 김종욱에게 있음
   3. 프로그램 소스 코드의 저작권은 이재훈에게 있음
2. **본 계약 해지할 시 해지 당사자의 저작권(개발 및 디자인에 사용된 모든 파일) 및 수익배분은 회사가 가지게 되며, 당사자는 회사에 위약금 300만원을 지불한다.**
3. **본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자의 상호 협의에 의한 해결을 모색하되, 분쟁에 관한 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 서울지방법원을 합의 관할로 하여 소송을 통해 분쟁을 해결하기로 한다.**

위 계약을 증명하기 위하여 본 계약서를 3통 작성하여 서명, 날인한 후 당사자가 각각 1통씩 보관한다.

**2012년 03월 11일**

**김태환 (891211-1081413)** (서명) (날인)

**이재훈 (880211-1069518)** (서명) (날인)

**김종욱 (901125-1076418)** (서명) (날인)