**앱 개발 동업 계약서**

본 동업 계약서는 사업자 신한희와 동업자 김종욱과의 디자인 일정 및 수익 구조를 나타낸다.

1. **어플리케이션**
   1. 제목: iLuvMusic
   2. 지원 단말: iPhone (iPad 개발 추후결정)
   3. 배포 방식: Appstore
   4. 언어: 한국어, 영어, 일본어, 등등
   5. 판매가: $1.99(APP), $1.99(Theme), $0.99(Timer, Alarm)
   6. 카테고리: Music
   7. 내용: Beautiful, Fun, Intuitive, Smart, Neat, Powerful Music Player
   8. 상호명: uTopia
2. **참여 역할**
   1. 김종욱은 2012년 3월 18일부로 uTopia에서 개발하는 iLuvMusic의 디자인을 맡으며 정식 제품이 출시 및 업데이트를 위해 충실히 디자인에 임한다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 이름 | 역할 | 담당 업무 | 연락처 |
| 김종욱 | 디자인  마케팅 비디오  앱 소개 포스팅 | Theme Design  Items Design  Marketing Video  디자인 수정 및 개선 | 010-9525-5770  Flowerhyolee(Hanmail) |

1. **수익 분배**
   1. 애플에서 수익이 입금된 날 이후 2주 이내에 해당 입금된 금액을 김종욱에게 지급한다.
   2. 수익 배분은 순이익의 1/3으로 한다.
   3. 개발, 디자인, 홍보, 마케팅, 번역 등의 추가적인 비용은 공동자금으로 지불하며, 애플에서 생기는 수익으로 정산한다.
2. **출시 일정 (3월 4일 시작일 기준)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 디자인 |
| 1주 | 1st theme |
| 2주 | 1st theme |
| 3주 | 1st theme |
| 4주 | guide |
| 5주 | guide |
| 6주 | 2nd theme |
| 7주 | 2nd theme |
| 8주 | 2nd theme, Promo-Movie |
| 9주 | Promo-Movie, 3rd theme |
| 10주 | 3rd theme |
| 11주 | 3rd theme |
| 12주 | 2nd color theme |
| 13주 | 3rd color theme |

* 1. 개인적인 사유로 2주 이상 합의된 일정을 지체시킬 시에는 수익 배분율 감소 및 보충인력 투입 등으로 책임진다.
  2. 업데이트에 관한 일정은 추후에 상호 협의 후 정한다.

1. **저작권**
   1. 본 어플리케이션의 아이콘, 이미지 및 비디오의 저작 권한은 김종욱에게 있음
2. **본 계약을 해지할 시 해지 당사자의 저작권(디자인에 사용된 모든 파일) 및 수익배분은 사업자가 가지게 되며, 당사자는 사업자에게 위약금 300만원을 지불한다.**
3. **본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자의 상호 협의에 의한 해결을 모색하되, 분쟁에 관한 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 서울지방법원을 합의 관할로 하여 소송을 통해 분쟁을 해결하기로 한다.**

위 계약을 증명하기 위하여 본 계약서를 2통 작성하여 서명, 날인(인감 또는 지장)한 후 당사자가 각각 1통씩 보관한다.

**2012년 03월 18일**

**신한희 (631119-2117119)** (서명) (날인)

**김종욱 (901125-1076418)** (서명) (날인)